**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2014년 08월 06일 | 팀명 | TreeDev. | 작성자 | 조승모 |
| 참석자 | 김건태, 조승모, 한동희 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. 진행사항 보고  2. 이번 주 멘토링 결정  3. 남은 일정 수정 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 비고 |
| 1. 진행사항 보고  로그(건태) : 쓰레드를 하나 더 생성하여 로깅까지 구현  키보드 보안(동희) : 모듈을 사용하여 구현  보안 문자 : 구현완료  2. 이번 주 멘토링 결정  이번 주 토요일(8월 9일)은 미참석  3. 남은 일정 수정  ~ 8/14: 브랜치하여 기본의 소스에 합치기, winapi조사  ~ 8/31: winapi를 이용해 구현(접근제어-건태, 캡션-승모, 포맷-동희)  ~ 9/6: 테마 적용  ~ 9/29: 문서 작성 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 특이사항 | **다음 모임 일정 : 2014.08.14** |