**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2014년 08월 06일 | 팀명 | TreeDev. | 작성자 | 조승모 |
| 참석자 | 김건태, 조승모, 한동희 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. 진행사항 보고  2. 남은 것 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 비고 |
| 1. 진행사항 보고  로그(건태) : 쓰레드를 하나 더 생성하여 로깅까지 구현  키보드 보안(동희) : 다시 찾아봐야됨  보안 문자 : 배경색, 자동 text생성 구현, 본 소스에 붙여아함.  2. 남은 것 정리  - 구현해서 합치기  - 접근제어, 보안키보드 조사(병행)  - 타 OS에서 테스트 및 수정  - USB 특화된 것...(No 설치, 타 OS 사용 가능, QT 장점, 접근제어)  - 테마 - QTPaint, 아이디어(USB지붕, 바둑판, ipad, 성벽, 펜스, 다리, 호국이, 남대문, 룩)  - 설정 Dialog(enc,dec 디렉토리 위치, 128/256, Language, Password, log 사용 및 기간-3,7,15,30, 파일시스템)  - 문서  3. 남은 일정  ~ 08.26 : 구현해서 합치기(키보드 보안, 로그), 보안키보드, 접근제어 조사, QT테마 공부  ~ 설정다이얼로그  ~ 문서 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 특이사항 | **다음 모임 일정 : 2014.08.26** |